## Slide 1
지
구민호 전여진 권영웅 민준홍 김정석
제출일:2020/03/20
중고악기

## Slide 2
주제선정
팀원소개
예상일정
벤치마킹
목차
모델링

## Slide 3
주제선정
1

## Slide 4
Music
Q:악기를 어떻게 하면 싸게 구매 할 수 있을까?
A:중고나라를 이용해보자
웹 사이트를 우리가 직접 만들어 보면 어떨까?
주제선정
악기
중고나라
쇼핑
is
My Life
웹 개발

## Slide 5
개발 환경 및 도구
개발환경

## Slide 6
팀원소개
2

## Slide 7
전여진
개념2
팀명
구삼오
팀원소개
김정석
구민호
민준홍
권영웅

## Slide 8
예상일정
3

## Slide 9
예상일정
예상일정
3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월
2-3주 (3.9~21) | 4-5주 (3.22~4.4) | 1-2주 (4.5~4.18) | 3-4주 (4.19~5.2) | 1-2주 (5.3~16) | 3-4주 (5.17~30) | 1-2주 (5.31~6.10)
주제선정 |  |  |  |  |  | 
 | DB설계&역할선정 |  |  |  |  | 
 |  | 소스구현&디자인구현 |  |  |  | 
 |  |  |  |  | 기능구현 &디자인 마무리 | 
 |  |  |  |  |  | 테스트&보안

## Slide 10
벤치마킹
4

## Slide 11
벤치마킹

## Slide 12
주 사용자
악기를 구매하고 싶은 사람
부 사용자
음악을 사랑하는 사람
벤치마킹
사진1
사진1

## Slide 13
벤치마킹

## Slide 14
모델링
5

## Slide 15
모델링

## Slide 16
모델링

## Slide 17
초기화면 설계
1.로고
상단메뉴
2-1로그인
2-1-1 회원가입
2-2 마이페이지
2-2-1 본인이 쓴 글 조회
2-2-2 장바구니
2-2-3 정보변경
2-2-4 탈퇴
2-3.문의
메인메뉴
3-1중고악기거래
3-1-1 판매
3-1-2 구매
3-2 커뮤니티
3-2-1 공지사항
3-2-2 감상실
3-3-1 Q&A
4.하단
4-1 약관(회사주소,연락처
개인 정보 약관,SNS로고)

## Slide 18
역할 선정
민호, 영웅
DB설계
DB테이블 작성 Q&A, 공지사항
상품등록
후기
회원가입&로그인 게시판
마이페이지
준홍, 정석, 여진
디자인
퍼블리싱
서브페이지 설계
구현

## Slide 19
이번 주 작업 내용
테이블 작성 게시판 설계
테이블 구조 화면(후기게시판)
메인(테스트용)

## Slide 20
이번 주 작업 내용
테이블 작성 게시판 설계
SQL(mapper)
후기

## Slide 21
이번 주 작업 내용
게시판 설계
글 작성 ->
글 수정 ->
작성한 내용 확인

## Slide 22
프로젝트설계실습Ⅰ
Q&A
감사합니다